# Guia didàctica — Històries d'usuari, backlog i casos d'ús

Mòdul: Digitalització aplicada als sectors productius (1665) Per a què serveix aquesta guia: donar-te la base mínima per poder fer els punts 2.1 (històries d'usuari) i 2.2 (casos d'ús) de l'Activitat 2 i el punt 3.1 (product backlog prioritzat) de l'Activitat 3, encara que no hagis vist mai aquests conceptes. Com llegir-la: primer les seccions 1 a 4 (què has d'entregar i com), després les seccions 5 i 6 si vols aprofundir. Tots els exemples surten d'un mateix projecte, AccésCentre (control d'accessos i assistència d'un institut), perquè es vegi com lliguen entre si. Tens el projecte resolt sencer a exemple_controlacces.md.

## 0. El projecte d'exemple: AccésCentre

Perquè tots els exemples parlin del mateix, farem servir aquest projecte:

AccésCentre digitalitza el control d'accessos i el control d'assistència d'un institut de secundària i FP. Avui les portes s'obren amb claus físiques, passar llista es fa a mà i es transcriu dies després, i en una evacuació no se sap qui hi ha dins. El projecte posa panys electrònics amb lector de targeta als espais crítics (tallers, laboratoris, sala de professorat, magatzems, direcció) i a les portes d'edifici, lectors d'assistència a les aules, un portal web de gestió, una app mòbil per a alumnat, famílies i professorat, i la infraestructura (controladores a les portes, xarxa, servidor). La idea clau: passar la targeta obre la porta i, alhora, registra l'assistència contrastant-la amb l'horari.

Tu faràs servir el teu projecte; aquí AccésCentre només és el fil conductor.

## 1. On encaixa tot això

Quan planifiques un projecte de programari, necessites respondre tres preguntes en aquest ordre:

| Pregunta | Artefacte que la respon | On el fas |
| --- | --- | --- |
| Què ha de fer el sistema i per a qui, explicat en llenguatge de negoci? | Històries d'usuari (agrupades en èpiques) | Activitat 2, punt 2.1 |
| Com interactua un actor amb el sistema per aconseguir un objectiu, pas a pas? | Casos d'ús (diagrama + especificació textual) | Activitat 2, punt 2.2 |
| En quin ordre ho farem i quant costa cada cosa? | Product backlog prioritzat i estimat | Activitat 3, punt 3.1 |

Les històries d'usuari i els casos d'ús descriuen el mateix sistema des de dos angles. El backlog és, simplement, la llista de totes les històries d'usuari ordenada per prioritat i amb una estimació d'esforç.

## 2. Requisit, èpica i història d'usuari

### 2.1 Requisit

Un requisit és una cosa que el sistema ha de fer (requisit funcional) o una qualitat que ha de tenir (requisit no funcional: rendiment, seguretat, disponibilitat…).

- Funcional: "El sistema ha de permetre obrir una porta si la persona té permís en aquell moment."

- No funcional: "La porta s'ha d'obrir en menys d'1 segon." / "El control d'accés ha de funcionar encara que caigui la connexió a Internet." / "Els identificadors de les targetes s'han de desar xifrats."

En metodologies àgils, els requisits funcionals no es redacten com una llista freda, sinó com a històries d'usuari.

### 2.2 Èpica

Una èpica és un requisit gran, que agrupa moltes històries d'usuari relacionades. Serveix per organitzar el backlog en blocs temàtics. No es programa "una èpica"; es programen les seves històries.

Èpiques d'AccésCentre:

- A — Persones, credencials i perfils

- B — Espais, lectors i regles d'accés

- C — Accés i obertura de portes

- D — Assistència i horaris

- E — App d'alumnat, famílies i professorat

- F — Monitoratge, incidències i evacuació

- G — Infraestructura, seguretat i continuïtat (ASIX)

### 2.3 Història d'usuari (HU)

Una història d'usuari és una descripció curta, en llenguatge no tècnic, d'una funcionalitat explicada des del punt de vista de qui la fa servir i del valor que li aporta. No és una especificació detallada: és una promesa de conversa, un recordatori que s'ha de parlar d'aquesta necessitat.

Format estàndard:

Com a [rol], vull [acció / funcionalitat] per tal de [valor o benefici que n'obtinc].

Les tres parts importen:

| Part | Què hi va | Error típic |
| --- | --- | --- |
| Rol | Qui ho necessita: un tipus d'usuari concret (consergeria, tutor/a, alumne/a, família, administrador de sistemes…). Mai "l'usuari" en genèric. | Posar sempre "usuari". |
| Acció | Què vol fer, des del seu punt de vista. Una sola cosa. | Descriure la solució tècnica ("vull una taula amb un camp booleà..."). |
| Valor | Per què ho vol; quin problema li resol. Si no saps posar-hi res, potser la HU no cal. | Repetir l'acció ("...per tal d'obrir la porta"). |

Exemples (AccésCentre):

- Com a alumne/a, vull passar la targeta pel lector i que la porta del taller s'obri per tal de entrar-hi quan tinc classe sense haver de demanar la clau a consergeria.

- Com a consergeria, vull anul·lar una targeta perduda a l'instant per tal de evitar que ningú la faci servir sense haver de canviar el pany.

- Com a professor/a, vull que l'assistència es registri sola quan l'alumnat entra a l'aula per tal de no perdre temps de classe passant llista i transcrivint-la després.

- Com a família, vull rebre un avís si el meu fill/a no ha entrat a primera hora per tal de poder actuar el mateix matí.

- Com a direcció, vull activar un mode evacuació i veure la llista de qui hi ha dins per tal de fer el recompte de forma segura en un simulacre o una emergència.

- Com a administrador/a de sistemes (ASIX), vull que la controladora de la porta obri encara sense connexió per tal de que l'accés no depengui d'Internet.

Fixa't que les HU 1–5 són de negoci (DAW/DAM) i la 6 és d'infraestructura (ASIX). El teu backlog n'ha de tenir dels tres fronts.

### 2.4 Com saber si una HU està ben feta: INVEST

Una bona HU compleix, aproximadament, els sis criteris INVEST:

| Lletra | Significa | Vol dir que… |
| --- | --- | --- |
| I — Independent | Independent | Es pot fer sense dependre estrictament d'una altra HU (o amb poques dependències). |
| N — Negotiable | Negociable | És un punt de partida per parlar, no un contracte tancat al detall. |
| V — Valuable | Valuosa | Aporta valor a algú (per això hi ha la part "per tal de"). |
| E — Estimable | Estimable | L'equip pot fer-se una idea de què costa. Si no, cal partir-la o investigar-la abans. |
| S — Small | Petita | Es pot acabar dins d'un sprint. Si és molt grossa, és una èpica i s'ha de dividir. |
| T — Testable | Verificable | Es pot comprovar que està feta → per això necessita criteris d'acceptació. |

HU massa gran (dolenta): Com a consergeria, vull gestionar tot el control d'accessos. Partida en HU petites (bona): donar d'alta una persona i emetre-li una targeta · anul·lar una targeta · definir un perfil d'accés · crear una regla "qui pot entrar on i quan" · obrir la porta en passar la targeta · obrir una porta remotament des del monitor.

## 3. Criteris d'acceptació

Els criteris d'acceptació són la llista de condicions concretes i verificables que la funcionalitat ha de complir perquè la història d'usuari es doni per acabada. Serveixen per a tres coses:

- Delimiten l'abast de la HU (què entra i què no).

- Diuen com es prova (cada criteri és, de fet, una prova).

- Eviten malentesos entre qui demana i qui programa.

Es poden escriure de dues maneres:

a) Llista de condicions:

HU: Com a alumne/a, vull passar la targeta i que la porta s'obri si tinc permís en aquell moment. Criteris d'acceptació:

- La porta només s'obre si la targeta està activa (no perduda ni de baixa).

- La porta només s'obre si hi ha una regla d'accés vigent per a aquell perfil, aquell espai i aquella franja horària.

- La decisió es pren en menys d'1 segon.

- Tant si s'obre com si es denega, queda un registre (persona, porta, hora, resultat i motiu).

- Si la targeta és desconeguda o està anul·lada, es denega i, si es repeteix, es genera una incidència.

b) Format Gherkin — Donat / Quan / Aleshores (Given / When / Then), útil quan vols descriure un escenari concret:

Escenari: accés fora d'horari Donat que un alumne/a de FP té permís al taller de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00, Quan passa la targeta al lector del taller un dimarts a les 17:30, Aleshores la porta no s'obre, el lector mostra llum vermella i queda registrat un accés denegat amb motiu "fora d'horari".

Una HU petita sol tenir entre 2 i 6 criteris. Si en surten 15, la HU és massa gran.

## 4. El backlog

### 4.1 Què és

El product backlog és la llista ordenada de tot el que s'ha de fer al producte: totes les històries d'usuari (i, si cal, tasques tècniques i correccions), prioritzades de dalt a baix. El que és a dalt es farà abans i està més detallat; el que és a baix pot estar encara com a èpica.

Propietats d'un backlog:

- És viu: canvia cada setmana (s'hi afegeixen coses, se'n treuen, es reordena).

- Té un únic ordre: dues HU no poden tenir "la mateixa prioritat" quan s'ha de decidir què fer primer.

- Està estimat: cada HU porta una idea de l'esforç que costa.

- El de dalt està "llest": prou detallat i entès com per començar-lo; el de baix, no cal encara.

### 4.2 Prioritzar: MoSCoW

Per l'Activitat 3 has de prioritzar amb MoSCoW, que classifica cada HU en:

| Categoria | Significat | Exemple a AccésCentre |
| --- | --- | --- |
| Must (ha de ser-hi) | Sense això el producte no serveix; és el mínim imprescindible. | Alta de persones i targetes; regles d'accés; obrir la porta en passar la targeta; funcionar sense Internet; registre automàtic d'assistència; anul·lar targetes; còpies de seguretat. |
| Should (hauria de ser-hi) | Important, aporta molt valor, però es podria endarrerir sense trencar el producte. | Avís d'absència a les famílies; app de consulta d'assistència; monitor d'accessos en temps real; gestió d'incidències; credencial al mòbil. |
| Could (podria ser-hi) | Desitjable si sobra temps. | Mode evacuació amb llista de presents; consulta d'aforament; panell de salut de dispositius. |
| Won't (ara no) | Es reconeix però queda fora d'aquesta entrega. | Detecció d'anomalies amb IA; índex de risc d'absentisme amb IA; obertura per matrícula de vehicle. |

El MVP (Minimum Viable Product, producte mínim viable) és, essencialment, el conjunt de HU "Must": la versió més petita que ja es pot ensenyar i fer servir (a AccésCentre, "una porta real que s'obre amb targeta i registra l'assistència, amb altes i baixes de targetes").

### 4.3 Estimar: punts o talles

No s'estima en hores exactes (no se saben), sinó en esforç relatiu. Dues formes habituals:

- Talles de samarreta: S, M, L, XL. Una HU "L" costa clarament més que una "S". Una "XL" probablement s'ha de partir.

- Punts d'història (story points): números d'una escala tipus Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Es tria una HU petita coneguda com a "2" i la resta s'estima comparant-la amb aquella.

L'important és la coherència: que dins del teu backlog les mides es puguin comparar entre si.

### 4.4 Dependències

Algunes HU no es poden començar fins que una altra estigui feta. Exemples a AccésCentre:

- "Obrir la porta en passar la targeta" depèn de "definir les regles d'accés" (si no hi ha regles, no se sap qui pot entrar).

- "Registrar l'assistència automàticament" depèn de "carregar els horaris" i de "obrir la porta".

- "Avisar la família d'una absència" depèn de "registrar l'assistència".

Al backlog de l'Activitat 3 has d'indicar aquestes dependències (columna Dependències).

### 4.6 Com es veu al lliurament (Activitat 3)

| ID | Història d'usuari | Èpica | Estimació | Prioritat (MoSCoW) | Dependències |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Alta de persona + emissió de targeta (identificador xifrat) | A | M | Must | G1 |
| A2 | Anul·lació immediata de targeta + propagació a les portes | A | M | Must | C1 |
| B2 | Definició de regles d'accés (qui / on / quan) | B | L | Must | A3, B1 |
| C1 | Obrir la porta en passar la targeta (decisió < 1 s) | C | L | Must | B2 |
| C2 | Obertura sense connexió amb permisos en memòria | C | L | Must | C1 |
| B3 | Càrrega d'horaris des de la gestió acadèmica | B | M | Must | B1 |
| D1 | Registre automàtic d'assistència (accés ↔ horari) | D | L | Must | C1, B3 |
| D5 | Avís a la família d'absència de 1a hora | D | M | Should | D1, E1 |
| E1 | App: consulta d'assistència (alumnat / família) | E | M | Should | D1 |
| F1 | Monitor d'accessos en temps real amb filtres | F | M | Should | C1 |
| F3 | Mode evacuació + llista de presents per zona | F | L | Could | C1, F1 |
| F4 | Detecció d'anomalies d'accés amb IA | F | XL | Won't (aquest mòdul) | F2, històric ≥ 1 trimestre |

## 5. Casos d'ús

### 5.1 Idea

Un cas d'ús descriu una interacció completa entre un actor i el sistema per assolir un objectiu, detallant els passos. On la història d'usuari diu què vol algú i per què, el cas d'ús diu com passa, pas a pas, incloent-hi què passa quan les coses van malament (fluxos alternatius).

- Actor: algú o alguna cosa fora del sistema que hi interactua. Pot ser una persona amb un rol (Consergeria, Família, Administrador TIC) o un sistema extern (sistema de gestió acadèmica, central d'alarma, controladora de porta).

- Cas d'ús: un objectiu concret que un actor aconsegueix amb el sistema ("Validar accés i obrir porta", "Registrar assistència", "Justificar una absència").

- Sistema (frontera): la caixa que estàs construint. Els casos d'ús queden dins; els actors, fora.

### 5.2 Especificació textual d'un cas d'ús

Cada cas d'ús principal es descriu amb una fitxa amb aquests apartats:

- Nom del cas d'ús i actor principal (qui l'inicia).

- Precondicions: què ha de ser cert abans de començar.

- Flux bàsic: el camí normal, en passos numerats.

- Fluxos alternatius: què passa si alguna cosa falla o varia (es numeren respecte del pas on es desvien: 2a, 2b…).

- Postcondicions: en quin estat queda el sistema en acabar.

Exemple (AccésCentre):

Cas d'ús: Validar accés i obrir porta Actor principal: persona amb targeta (alumnat, professorat, manteniment). Precondicions: la persona té una targeta emesa; la porta té controladora operativa.

Flux bàsic:

- La persona passa la targeta pel lector.

- El sistema comprova que la targeta està activa i que hi ha una regla d'accés vigent per a aquell espai i aquell moment.

- Obre la porta i registra l'accés.

- Si el lector és d'una aula amb classe, registra també l'assistència.

Fluxos alternatius:

- 2a. Targeta anul·lada o sense permís: no obre; registra l'intent; si es repeteix, genera una incidència.

- 2b. Sense connexió: decideix amb els permisos que la controladora té a la memòria i sincronitza en recuperar la xarxa.

Postcondicions: la porta s'ha obert o l'intent ha quedat denegat, sempre amb registre.

### 5.3 Relació entre històries d'usuari i casos d'ús

|  | Història d'usuari | Cas d'ús |
| --- | --- | --- |
| Respon a | Què vol algú i per què | Com s'aconsegueix, pas a pas |
| Mida | Curta (1–3 frases + criteris) | Mitjana (mitja pàgina: flux + alternatives) |
| Quan es fa servir | Planificar i prioritzar el backlog | Entendre i dissenyar la interacció |
| Quantitat al projecte | Moltes (12–20 o més; AccésCentre en té 31) | Poques especificades a fons (3–5); la resta, només enumerades |
| Fluxos d'error | A través dels criteris d'acceptació | Explícits (fluxos alternatius) |

Normalment diverses històries d'usuari petites es corresponen amb un cas d'ús (o al revés). Per exemple, el cas d'ús "Validar accés i obrir porta" cobreix les HU "obrir en passar la targeta", "obrir sense connexió" i "registrar l'accés denegat com a incidència". No busquis una correspondència exacta 1:1; busca que cobreixin el mateix abast.

## 6. Errors freqüents (i com evitar-los)

| Error | Per què és un problema | Com fer-ho bé |
| --- | --- | --- |
| HU que diuen "Com a usuari, vull..." | No se sap qui ho necessita ni quin valor té | Posa un rol concret (consergeria, família, tutor/a, ASIX…). |
| HU que descriuen la solució tècnica ("vull una taula amb l'UID de la targeta") | Tanca el disseny abans d'hora i no diu el valor | Explica-ho des del negoci ("vull anul·lar una targeta perduda"); la tecnologia va a l'arquitectura (punt 2.3). |
| HU gegants ("gestionar els accessos", "administrar el sistema") | No es poden estimar ni acabar en un sprint | Són èpiques; parteix-les en HU petites. |
| Criteris d'acceptació vagues ("ha de funcionar bé", "ha de ser segur") | No es poden verificar | Fes-los mesurables ("obre en < 1 s", "denega i registra si la targeta està anul·lada"). |
| Backlog sense ordre o amb tot "prioritat alta" | No es pot decidir què fer primer | Ordre únic de dalt a baix; MoSCoW amb pocs "Must". |
| Oblidar les HU d'ASIX | El projecte ha d'implicar les tres especialitats | Inclou HU d'infraestructura: VLAN de portes, node local, obertura offline, còpies, auditoria. |
| Diagrama de casos d'ús amb 30 el·lipses | Il·legible i inútil | Queda't amb els casos d'ús principals (validar accés, registrar assistència, justificar absència, emetre/anul·lar targeta, mode evacuació); agrupa la resta. |
| Confondre criteris d'acceptació amb la Definició de Fet | Es barreja el específic amb el comú | Criteris = per HU; DoD = una per tot el projecte. |
| Posar com a actor una peça interna (p. ex. "la base de dades") | Els actors són externs al sistema | Actor = persona amb un rol o sistema de tercers (gestió acadèmica, alarma, controladora). |

## 7. Checklist per fer l'activitat

Punt 2.1 — Històries d'usuari

- 12–20 HU (o més), totes en format Com a… vull… per tal de…

- Agrupades per èpiques

- Cobreixen web (DAW), mòbil (DAM) i administració/infraestructura (ASIX)

- Cada HU amb 2–6 criteris d'acceptació verificables

- Cap HU és en realitat una èpica sense partir

Punt 2.2 — Casos d'ús

- Especificació textual de 3–5 casos d'ús principals: precondicions, flux bàsic, fluxos alternatius, postcondicions

- Els casos d'ús són coherents amb les HU (mateix abast)

Punt 3.1 — Product backlog

- Totes les HU en una taula amb ID, èpica, estimació (punts o S/M/L/XL), prioritat MoSCoW i dependències

- Ordre únic de dalt a baix; pocs "Must" (defineixen el MVP)